2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Школа заказчика объектов капитального строительства»

2.1 Учебный план.

| № п/п | Наименование дисциплин/модулей, тем | Количество часов |  |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе |  |  |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
| - 1. | Модуль 1. Управление проектами и стандартизация деятельности заказчика. | 10 | 4 | 6 |  |
| 2. | Модуль 2. Технология информационного моделирования. | 8 | 8 | - |  |
| 3. | Модуль 3. Управление инвестиционно-строительным проектом с применением современных цифровых инструментов. | 10 | 2 | 8 |  |
| 4. | Модуль 4. Юридические аспекты заказа на строительство. | 8 | 8 | - |  |
| 5. | Модуль 5. Охрана труда в строительстве. | 6 | 6 | - |  |
| 6. | Модуль 6. Бережливое производство. | 20 | 10 | 10 |  |
| 7. | Модуль 7. Цифровая стандартизация строительства. | 8 | - | 8 |  |
| 8. | Всего часов | 70 | - | - |  |
| 9. | Итоговая аттестация | 2 |  |  | 2 |
| 10. | Итого часов | 72 | 38 | 32 | 2 |

2.2  Календарный учебный график

| Компонент программы |  | Количество часов по модулям |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1й день | 2й день | 3й день | 4й день | 5й день | 6й день | 7й день | 8й день | 9й день |  |
| Модуль 1 | ауд. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Модуль 2 | ауд. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Модуль 3 | ауд. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Модуль 4 | ауд. |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |
| Модуль 5 | ауд. |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |
| Модуль 6 | ауд. |  |  |  |  | 2 | 8 | 10 |  |  | 20 |
| Модуль 7 | ауд. |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |
| Итоговая аттестация | ауд. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Количество часов | 72 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 72 |

2.3. Учебно-тематический план

| № п/п | Наименование модулей, тем | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |
| - Модуль 1. Управление проектами и стандартизация деятельности заказчика. |  | 10 | 4 | 6 |
| 1. | Тема 1.1. Введение в управление проектами капитального строительства. Объекты управления строительством (проект, программа, портфель). | 2 | 2 | - |
| 2. | Тема 1.2. Управление содержанием и организацией проекта объекта капитального строительства. | 2 | - | 2 |
| 3. | Тема 1.3. Субъекты управления строительством (заинтересованные стороны, роли проекта, роли проекта, роль программы и портфеля). | 2 | 2 | - |
| 4. | Тема 1.4. Ключевые процессы исполнения, контроля и завершения проекта строительства. | 4 | - | 4 |
| Модуль 2. Технология информационного моделирования. |  | 8 | 8 | - |
| 5. | Тема 2.1. Технологияинформационногомоделирования (определения, терминология). | 1 | 1 | - |
| 6. | Тема 2.2.Нормативно-правовые акты регулирующие применение ТИМ в РФ. | 1 | 1 | - |
| 7. | Тема 2.3.Информационная модель объекта капитального строительства, классификаторы, ГИС. Сведения, документы, материалы об объекте капитального строительства, формируемые в электронном виде на различных этапах ЖЦ (СП, КСП). | 2 | 2 | - |
| 8. | Тема 2.4.Практические требования для включение в техническое задание на ОКС. Требования к исполнителям проектных и генподрядных работ с применением технологий информационного моделирования. Ценообразование. | 2 | 2 | - |
| 9. | Тема 2.5. Правила формирования информационной модели объектов на разных стадиях жизненного цикла. | 2 | 2 | - |
| Модуль 3. Управление инвестиционно-строительным проектом с применением современных цифровых инструментов. |  | 10 | 2 | 8 |
| 10. | Тема 3.1.Методика преобразования рабочей документации по объекту капитального строительства в цифровой график управления инвестиционно-строительным проектом. | 2 | 2 | - |
| 11. | Тема 3.2. Создание информационной модели, паспорта и цифрового графика объекта капитального строительства. Наполнение информационной модели материалами и сведениями в соответствии с требованиями нормативно-технической документации РФ. | 8 | - | 8 |
| Модуль 4. Юридические аспекты заказа на строительство. |  | 8 | 8 | - |
| 12. | Тема 4.1. Особенности правового регулирования строительной деятельности с привлечением бюджетных средств. Изменения законодательства в сфере строительства. Прохождение исходных разрешительных процедур. | 4 | 4 | - |
| 13. | Тема 4.2. Государственная экспертиза. | 2 | 2 | - |
| 14. | Тема 4.3. Уголовно-правовые риски в строительстве и типичные причины судебных споров. Специфика привлечения субъектов строительной деятельности к административной ответственности. | 2 | 2 | - |
| Модуль 5. Охрана труда в строительстве. |  | 4 | 4 | - |
| 15. | Тема 5.1. Система организации охраны труда на строительных площадках. | 2 | 2 | - |
| 16. | Тема 5.2. Организация обучения по охране труда для работников осуществляющих строительство. | 2 | 2 | - |
| Модуль 6.Бережливое производство. |  | 20 | 10 | 10 |
| 17. | Тема 6.1. Понятие, зарождение и развитие культуры бережливого производства. | 2 | 2 | - |
| 18. | Тема 6.2. Виды потерь. Понятие процесса. Способы сокращения потерь. | 2 | 2 | - |
| 19. | Тема 6.3. Инструменты бережливого производства: стенд производственного контроля и анализа процесса строительства. | 2 | 2 | - |
| 20. | Тема 6.4. Инструменты бережливого производства: цели и задачи стенда ПКиА. 5С. Картирование. | 2 | 2 | - |
| 21. | Тема 6.5. Инструменты бережливого производства: хронометраж, решение проблем при управлении объектом капитального строительства. | 2 | 2 | - |
| 22. | Тема 6.6. Фабрика производственных процессов. | 10 | - | 10 |
| Модуль 7.Цифровая стандартизация строительства. |  | 8 | - | 8 |
| 23. | Тема 7.1. Выезд на строительную площадку. | 4 | - | 4 |
| 24. | Тема 7.2. Оценка строительного объекта на соответствие цифровому стандарту. | 2 | - | 2 |
| 25. | Тема 7.3. Участи в совещании руководителя адресной инвестиционной программы. | 2 | - | 2 |
| 26. | Всего часов | 70 |  |  |
| 27. | Итоговая аттестация | 2 |  |  |
| 28. | Итого часов по программе | 72 |  |  |